Вопросы к отчету главы управы

- Проинформировать о реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах района Ростокино в 2015 году.

Ответ.

Региональная программа капитального ремонта рассчитана на 30 лет. Это значит, что в течение данного времени должны быть капитально отремонтированы все жилые дома на территории района.

Очередность проведения капитального ремонта в региональной программе установлена на основании:

- продолжительности эксплуатации инженерных систем и конструктивных элементов МКД;

- оценки технического состояния инженерных систем и конструктивных элементов МКД.

Согласно региональной программе в 2015году планируется начать ремонт в домах по адресам:

- ул. Бажова, д.1; д.2; д.5; д.6; д.9; д.11;

- Будайский проезд, д.2; д.7, корп.1;

- ул. Докукина, д.3, корп.1; д.9, корп.1;

- проезд Кадомцева, д.17, д.19; д.21;

- ул. Малахитовая, д.1; д.12, корп.1; д.13, корп.2; д.8, корп.1; д.9;

- проспект Мира, д.129; д.192; д.194; д.198; д.202; д.202А;

- ул. Ростокинская, д.1, д.10; д 5, корп.1;

- ул. Сельскохозяйственная, д.11, корп. 3; д.11, корп.4; д.28.

- Когда будет введен многофункциональный жилой комплекс «Триколор»?

Ответ.

Первый жилой корпус комплекса введен в эксплуатацию 30.09.2014 г.

3-й корпус ЖК «Триколор» будет введен в 1 квартале этого года. Два остальных корпуса (корпус 2 и корпус 4) планируется ввести в 4 квартале 2015г. Инженерные коммуникации к комплексу подведены, в весенний период 2015г. будет проведено комплексное благоустройство территории.

- Запланирован ли в 2015 году снос стояночно-гаражного хозяйства?

Ответ.

Да, планируется:

- демонтаж муниципальной стоянки по адресу: ул. Сельскохозяйственная, д. 18, корп. 3 для последующего строительства торгового объекта (на данный земельный участок проведен Городской аукцион);

- вывод части ГСК «Гипромезовец» по адресу: проспект Мира, д.202 (42 гаражных бокса) и части автостоянки № 66 РОО «МГСА» по адресу: Проектируемый проезд, 911 (16 боксов) под реконструкцию ж/д путей.

- Проинформировать о деятельности ГБУ «Жилищник района Ростокино» по уборке подведомственной территории в зимний период.

Ответ.

Механизированная и ручная уборка внутриквартальных проездо и дворовых территорий осуществляется в соответствии с Регламентом, утвержденным распоряжением Департамента ЖКХиБ города Москвы.

В целом ГБУ «Жилищник района Ростокино» справляется с поставленной задачей. Вместе с тем имеются определенные сложности, мешающие своевременной и качественной уборке. Это:

- нехватка в ГБУ дворников в зимний период,

- длительное время припаркованный как на дворовых территориях, так и на объектах ОДХ автомобильный транспорт, который затрудняет и механизированную, и ручную уборку,

- проводимые строительные работы на улицах района.

- Какие выполнены мероприятия по решению проблемы нахождения лиц БОМЖ в пешеходном переходе на проспекте Мира?

Ответ.

Управа района с данным вопросом обратилась в ОМВД по району Ростокино для осуществления патрулирования и в ГБУ «Гормост». По информации ГБУ «Гормост» в 1 квартале 2015 года в подземном пешеходном тоннеле «Докукина» будет произведен монтаж торговых рядов и данные сооружения будут взяты под охрану.

- Проинформировать об организации работы по оформлению нежилых помещений, переданных управе района Ростокино для организации досуговой, социально-воспитательной и физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства.

| Адрес помещения | Площадь | Примечание |
| --- | --- | --- |
| проезд Кадомцева, д.11, корп.1 | 153,5 кв.м. | Помещение оформлено управе района Ростокино на праве оперативного управления. |
| проезд Кадомцева, д.11, корп. 1 | 129,6 кв.м. | Помещение оформлено управе района Ростокино на праве оперативного управления. |
| ул. Сельскохозяйственная, д.13. корп.1 |  | Из 587,9 кв.м. управе будет передано 370,8 кв.м., так как часть нежилого помещения относится к общему имуществу собственников помещений многоквартирного дома. Акты приема-передачи в оперативное управление находятся на подписании в департаменте имущества. |

Помещения, подлежащие закреплению на праве оперативного управления за ГБУ СДЦ «Норд - СВАО».

| Адрес помещения | Площадь | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ул. С. Эйзенштейна, д.2 | 149,6 кв.м. | Оформлено в оперативное управление ГБУ СДЦ «Норд-СВАО» |
| ул. С. Эйзенштейна, д.2 | 237,8 кв.м. | В оформлении отказано, так как нежилое помещение относится к общему имуществу собственников помещений многоквартирного дома. |

- Какие работы запланированы в 2015 году по благоустройству образовательных организаций района?

Ответ.

В 2015 году будут проводиться работы по благоустройству следующих образовательных организаций района:

- ГБОУ СОШ № 306 (ул. Сельскохозяйственная, д. 20, к. 1)

- ГБОУ СОШ № 1499 (ДОУ № 1980) (ул. Малахитовая, д. 12, к. 1)

В рамках благоустройства, предусмотренные следующие работы: ремонт асфальтобетонного покрытия, замена бортового камня, устройство противоударного покрытия на детской площадке, ремонт основания детской площадки, замена МАФ, устройство цветников, замена ограждений, посадка кустарников.

- Проинформировать о формировании и работе института общественных советников главы управы.

В рамках реализации постановления Правительства Москвы № 894-ПП от 24.12.2013 г. в районе образован институт общественных советников главы управы. Главная цель института общественных советников – передача и сбор объективной информации обо всем, что происходи и будет происходить в районе. Это постоянный информационный поток: от органов управления к жителям, от жителей – к властям.

На протяжении всего 2014 года общественные советники активно сотрудничали с управой района, поддерживали и помогали в решении насущных проблем района.

Ежемесячно каждый третий четверг месяца главой управы района проводится прием общественных советников главы управы.

- В каких предприятиях торговли и услуг района организовано обслуживания по «социальной карте москвича»?

Ответ.

В рамках реализации социальной политики на потребительском рынке было организовано обслуживание льготных категорий граждан в 24 предприятиях, из них в системе аккредитации в 11 предприятиях ( 5 – ти продовольственных магазинах и 6 – ти предприятиях службы быта); 13 предприятий за счет собственных средств предоставляли скидки в размере от 3% до 50%.

| № п\п | Наименование предприятия | Размер скидки | Адрес предприятия | Вид оказываемых услуг (для предприятий бытового обслуживания) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В системе аккредитации-5 |  |  |  |  |
| 1 | Универсам «АБК» ЗАО «Т.К. Кристина» | 10 % | ул. Бажова, 4 | Все держатели |
| 2. | «Сити Маг» ЗАО «Апрель-7» | 10 % | ул. Сельскохозяйственная,26 | Согласно постановлению Правительства Москвы от 28.05.2002г. № 399-ПП (инвалиды и участники ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, участники обороны Москвы, члены семей погибших, труженики тыла, многодетные семьи) |
| 3 | Универсам «В трех шагах» ООО «Вымпел» | 10% | ул. С. Эйзенштейна, 6 |  |
| 4 | Магазин «Продукты» ООО «Квинда» | 10% | Будайский пр, д.1 |  |
| 5 | Магазин «Продукты» ООО «Золотой гребешок» | 10% | Будайский пр, д.7, к.1 |  |
| С предоставлением 5% -20% скидки - предприятий |  |  |  |  |
| 6 | «Гастрономир» ООО «Монолит-7» | 5 % | пр-т Мира, 173 | Все держатели |
| 7 | «Перекресток» ООО «Дейли-Фудс» | 5 % | ул. Сельскохозяйственная, 17, корп.1 | Все держатели |
| 8 | «Подружка» ООО «Табер Трейд» | 5% | ул. Бажова, д.8 | Все держатели |
| 9 | Магазин «Авто-запчасти» ООО «Лайерт» | 5- 20% | просп. Мира, 131, корп.2 | Все держатели |
| 10 | «Верный» | 5% | просп. Мира, 175 | Все держатели |
| С предоставлением 3% скидки- 1 предприятие |  |  |  |  |
| 11 | «Магнолия»ЗАО «Т и К Продукты» | 3 % | ул. Бажова, д.7 | С 9.00 до 15.00 |
| С предоставлением 4% скидки- 1 предприятие |  |  |  |  |
| 12 | Магазин «Продукты» ООО «Близнецы» | 4 % | Просп. Мира, 198 | С 8.00 до 12.00 |
| Предприятия службы быта, в системе аккредитации - 6 |  |  |  |  |
| 13 | Парикмахерская, фотоуслуги ООО «Весна-Д» | 20% | просп. Мира, 171 | Простая стрижка |
| 14 | Парикмахерская ООО «Эвелин Лайт» | По отде л ьном у прей скура нту | ул. Ростокинская, д.1 | Простая стрижка |
| 15 | Парикмахерская ООО «Успех» | 20% | ул. Докукина, д.5, корп.1 | Все виды услуг |
| 16 | Парикмахерская ООО «Легион Автотранс» | 20% | ул. Бажова, д.7 | Простая и модельная стрижки |
| 17 | Ремонт обуви ИП Пятов Ю.А. | 20% | ул. Докукина, д.5, корп.1 | Набойки, наклейки |
| 18 | ООО «Орбита–Сервис-Экран» | 15% (без Учет а стоимости материа-лов) | Просп. Мира, 131, корп.2 | Все виды услуг |
| Предприятия службы быта с предоставлением скидки от 5 до 50%, -7 |  |  |  |  |
| 19 | Парикмахерская ИП Киселева Н.Т. | 5% | ул. Сельскохозяйственная, 15/1 | Все виды услуг |
| 20 | Парикмахерская ООО «Эдем» (в магазине «Продукты») | 50% (по отдел ьном у прей скура нту) | ул. Ростокинская, д.8 | Простая стрижка ежедневно |
| 21 | Парикмахерская, ремонт одежды ООО «Золотой гребешок» (в магазине «Продукты») | 5% - 20% | Будайский пр-д, д.7 корп.1 | Все виды услуг |
| 22 | Парикмахерская ООО «Вуаля»» | 5% | Будайский пр-д, д.7 корп.1 | Все виды услуг |
| 23 | Фотоуслуги ИП Балтак Н.В. (в магазине «Канцтовары») | 5 - 20 % | ул. Бажова, д.7 | Фото на документы 20%, другие услуги 5% |
| 24 | Парикмахерская ИП Резчикова И.А. | 5% | просп. Мира, 163 корп.1 | Все виды услуг 10 -12 |

- Проинформировать о  развитии патентной системы налогообложения в районе.

Ответ.

Во исполнение Федерального Закона № 94-ФЗ от 25.05.2012 г. «О внесении изменений в части первую и вторую налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Закона города Москвы № 53 от 31.10.2012 г. «О патентной системе налогообложения» сбор информации об индивидуальных предпринимателях, а также внесение собранной информации в Информационно-аналитическую систему возложено на управы районов.

Управой района Ростокино постоянно проводится работа по популяризации патентной системы налогообложения и стимулирования перехода индивидуальных предпринимателей на патентную систему налогообложения. Так в ходе совещания 06.02.2014 год в управе района с руководителями торговых предприятий и бизнес структур осуществлялось разъяснение преимуществ перехода ИП с упрощенной системы на патентную систему налогообложения.

В 2014 году было проведено 18 заседаний Рабочей группы по реализации пилотного проекта по стимулированию перехода индивидуальных предпринимателей на патентную систему налогообложения.

По итогам года в ИАС «Индивидуальные предприниматели» введено  54 патента на сумму 4.856.000 рублей.

Полученные денежные средства направлены на финансовое обеспечение мероприятий по развитию района на реализацию мероприятий по благоустройству (в т.ч. обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий, а также капитальному ремонту многоквартирных домов). Из них 10% направляются на финансовое обеспечение мероприятий, реализуемых по инициативе жителей, проживающих в районе Ростокино.

- Планируется ли в 2015 году реконструкция Окружной железной дороги и вывод Московского нефтемаслозавода?

Ответ.

В 2015 году продолжатся работы по реконструкции Московского кольца железной дороги.

Запланирован вывод Московского нефтемаслозавода. Информацией о точных сроках вывода нефтемаслозавода, управа района Ростокино не располагает, в связи с тем, что Московский нефтемаслозавод находится на территории Ярославского района города Москвы.

- Когда планируется снос гаражей, расположенных вдоль Окружной железной дороги?

Ответ.

В 2015 году, с территории района Ростокино города Москвы планируется частично вывести 2 автостоянки, попадающие в зону реконструкции МК ЖД, а именно:

- РОО МГСА №66, по адресу: Проектируемый проезд 911 – 16 боксов;

- ГСК «Гипромезовец», по адресу: Проспект Мира, вл. 202А – 42 бокса.

- С какой целью поставили вагончик около контейнеров для крупногабаритного мусора по адресу: ул. Бажова, дом 15?

Ответ.

На контейнерной площадке располагается пункт приема вторсырья, принадлежащий компании ООО «Хартия». В данном помещении будет происходить сортировка отходов, а также находиться кратковременный пункт обогрева работника, ответственного за сортировку отходов.

- Когда планируется открыть пункт приема вторсырья по адресу: проспект Мира, дом 202?

Ответ.

Ориентировочный срок открытия пункта по приему и сортировке вторсырья – весенне-летний период 2015 г. В данный момент компанией ООО «Хартия» ведется набор персонала для обслуживания пункта. Жители района могут обратиться в ГБУ «Жилищник района» для получения подробной информации о возможном трудоустройстве.

- Когда планируется благоустройство аллеи от станции метро Ботанический сад до храма Ризоположения Пресвятой Богородицы в Леоново?

Ответ.

Комплексное благоустройство парка «Сад Будущего», включая благоустройство аллеи от станции метро Ботанический сад до храма Ризоположения Богородицы, планируется провести балансодержателем парка ПКиО «Бабушкинский» при наличии выделения дополнительного финансирования.

- Проинформировать о сроках завершения всех работ по перекладке инженерных сетей на ул. Бажова, расширению ул. Ростокинская и ул.Малахитовая (в т.ч восстановление движения по ул.Бажова, восстановление детских площадок в сквере, у Театра кукол и благоустройства в целом).

Ответ.

Срок завершения работ по прокладке инженерных сетей к строящемуся многофункциональному жилому комплексу «Триколор», а также по проекту «Реконструкция Ростокинской ул.» определен на конец II квартала 2015 года

- Определены ли места высадки зеленых насаждений  компенсационного озеленения, взамен деревьев, вырубленных при перекладке инженерных коммуникаций на ул. Бажова.

Ответ.

Проектом благоустройства предусмотрено устройство 2711 кв.м. газона, посадка 79 деревьев и 978 кустарников, в том числе на территории сквера вдоль улицы Бажова высаживается 19 деревьев и 420 кустарников. Кроме того управляющей организацией района ГБУ «Жилищник района Ростокино» будут проводится дополнительные мероприятия по посадке деревьев, кустарников в рамках городской программы «Миллион деревьев».